## Slide 1: Plan d’action pRé-réunion
0.2
0.3
0.4
0.1
Livrée le 31/01
Implémentation algo de Fermeture d’attribut v1 (Une seule sortie de solution)
Mise en place de la page HTML v1
Livrée le 18/02
Implémentation algo de Fermeture d’attribut v2 (n solutions possibles)
Début de conception de la couverture minimale
Mise en place des formulaire de récupération de données
Finalisée le 1/03
Implémentation de l’algo de couverture minimale v1
Mise en production du design v2 -Ajout d’un menu -Ajout de sections
Mise en production de la fonctionnalité d’ajout via fichier csv
Finalisé le 4/03
Implémentation de l’algo de Synthèse v1
Travaux majeurs sur le design du site
Implémentation de la fonctionnalité d’ajout via csv v2

## Slide 2: Plan d’action Par Secteur de travail
0.6
0.7
0.8
0.5
0.6
0.7
0.8
0.5
En cours
Développement de l’algorithme de Fermeture de DF
Pour le 18/03
Développement des algorithmes de calcul de Formes Normale
Pour le 1/04
Développement des algorithme de test de Chase
Pour le 8/04
Développement du graph de DF(D3)
(Timing
+
(Schema relationnel) Prise en compte typage (Redéfinition complète pour autre usage)
=>Dictionnaire de donnée
Finalisé le 07/03
Finalisation de la v2 du design du site
-Affichage dynamique des sections
-Mise en place de la v1 des structures d’explications
-Mise en place de la v1 de la page d’accueil (incomplète)
-Ensemble d’améliorations graphiques et d’assemblage
Pour le 18/03
Rework majeur des différentes sections pour mettre en place les explications
Mise en place des explications complètes v1
Pour le 1/04
Développement de la prise en charge multi-langage (uniquement anglais)
Qualimétrie du site
Pour le 8/04
Finalisation de la v3 du design du site
Crée la base pour l’affichage relationnel
Création de la documentation du site
Mise en production de la vidéo de démo
(Schema relationnel)
Backend
Frontend

## Slide 3: Organisation de l’equipe phase 1
Implémentation (Nicolas)
Backend Lead(Théo)
Frontend Lead(Léa)
Frontend (Noah)
Livraisons
Validation
Création d’une version
Branche Développement
Branches individuelles
Branche Main

## Slide 4: Plan d’action Rush final
1.0
1.n
1.f
0.9
Pour le 11/04
Présentation de la béta de l’application
Finalisation de la vidéo de démo et de la documentation v1
Fonctionnalités annexes: -Génération schéma E/A
Pour le 17/04
Présentation de version finale de l’application
  Finalisation de l’ensemble des fonctionnalités initiales
  Finalisation du design
Pour le 24/04
Débogage
Analyse algorithmique approfondie
Analyse Qualimétrie approfondie
Rédaction rapport
Pour le 29/04
Rendu de la version finale
  Après debug
  Après analyse globale
  Après optimisation
  Après relecture x4 du rapport

## Slide 5: Organisation de l’equipe phase 2 (A partir de 0.9)
Création d’une version
Rapport / Soutenance
Nicolas
Noah
Finitions site
Théo
Léa
Trouver/corriger failles
Améliorer interfaces
Améliorer algo
Développement de fonctionnalités supplémentaires
Maintenance de l’application
Rédaction du rapport
Analyse Qualimétrie
Analyse algorithmique
Rapport technique
Rapport organisationnel
Préparation de l’oral

## Slide 6
DF